Cahier des charges

Plateforme de certification et de vérification de documents authentiques

Édition experte — exigences de sécurité et dispositif de contrôle

Niger · Juin 2026 · Version 2 · Document de travail

Sommaire

1.  Présentation du document

2.  Contexte et enjeux

3.  Objectifs et facteurs clés de succès

4.  Périmètre

5.  Acteurs, rôles et matrice de permissions

6.  Exigences fonctionnelles (EF)

7.  Exigences non fonctionnelles (ENF)

8.  Exigences de sécurité (SEC)

9.  Classification et modèle de données

10. Architecture technique

11. Direction UI/UX

12. Conformité et protection des données

13. Résultats attendus et dispositif de contrôle

14. Plan de tests et recette

15. Échelle de sévérité et règle de mise en production

16. Livrables, jalons et gouvernance

17. Hypothèses et risques

Annexe A — Glossaire

# 1. Présentation du document

Le présent cahier des charges décrit les exigences de conception et de réalisation de la plateforme. Il est destiné à l’équipe de développement, au responsable produit et à toute partie chargée de la recette. Il pose des exigences numérotées et traçables (EF pour fonctionnelles, ENF pour non fonctionnelles, SEC pour sécurité), chacune associée à un résultat attendu vérifiable.

Convention de lecture : chaque exigence porte un identifiant unique réutilisé dans le dispositif de contrôle du chapitre 13. Les termes techniques sont définis en Annexe A.

# 2. Contexte et enjeux

La plateforme est un registre numérique de certification et de vérification d’authenticité de documents (diplômes, attestations de travail, certificats de formation), en réponse à la circulation de faux documents au Niger. Elle permet à tout tiers de vérifier un document en quelques secondes.

Principe fondateur : la plateforme ne valide pas le papier mais l’enregistrement. Elle certifie une fiche de données reliée au document par une référence unique et un QR code, sans imposer aux émetteurs de modifier leurs modèles.

Enjeu central : la valeur du produit repose entièrement sur la confiance ; une seule faille exploitée (faux compte émetteur, référence devinable, fuite de données) détruirait cette confiance. La sécurité est donc l’exigence prioritaire du projet.

# 3. Objectifs et facteurs clés de succès

- Offrir une vérification fiable, rapide et infalsifiable, accessible sans compte.

- Garantir l’authenticité des émetteurs et l’intégrité des données enregistrées.

- Protéger rigoureusement les données personnelles (dont les photographies).

- Atteindre une couverture quasi totale d’un segment cible (écoles de santé) pour être immédiatement utile.

- Constituer une base réelle et crédible, condition de l’adoption et du positionnement institutionnel.

# 4. Périmètre

Inclus (version 1)

- Comptes et rôles ; onboarding et vérification manuelle des émetteurs.

- Enregistrement unitaire et import par lot ; génération référence + QR ; attestation de consentement.

- Page de vérification publique ; administration et audit ; droits des titulaires ; tableaux de bord.

Exclu (version 2 et au-delà)

- Espace vérificateur professionnel + API + facturation ; canal SMS/USSD ; multilingue.

# 5. Acteurs, rôles et matrice de permissions

| Action | Super-admin | Admin émetteur | Opérateur | Public |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valider / suspendre un émetteur | Oui | — | — | — |
| Gérer les opérateurs d’un émetteur | Oui | Oui | — | — |
| Enregistrer / importer des documents | — | Oui | Oui | — |
| Attester le consentement | — | Oui | Oui | — |
| Révoquer un document | Oui | Oui | Oui* | — |
| Consulter le journal d’audit | Oui | Partiel | — | — |
| Vérifier un document | Oui | Oui | Oui | Oui |

* selon les droits accordés par l’administrateur de l’émetteur. Un émetteur n’accède jamais aux données d’un autre.

# 6. Exigences fonctionnelles (EF)

M1 — Authentification et comptes

EF-01	Connexion par e-mail + mot de passe, avec réinitialisation par jeton expirant à usage unique.

EF-02	Gestion des rôles et permissions, avec cloisonnement des données par émetteur.

M2 — Onboarding et vérification des émetteurs

EF-03	Inscription émetteur avec dépôt de justificatifs ; compte créé en statut « en attente ».

EF-04	Validation manuelle par le super-administrateur, avec statut « vérifié le… » horodaté et tracé ; suspension possible.

EF-05	Aucun enregistrement de document n’est possible tant que l’émetteur n’est pas vérifié.

M3 — Enregistrement des documents

EF-06	Saisie unitaire (titulaire, photo, type, intitulé, filière, année, mention) et import par lot CSV/Excel.

EF-07	Import validé ligne à ligne avec rapport d’erreurs, prévisualisation, et traitement en file d’attente.

M4 — Référence et QR

EF-08	Génération, par document, d’une référence unique non énumérable et d’un QR encodant l’URL de vérification signée.

EF-09	Bloc imprimable (référence + QR) téléchargeable, à insérer dans le modèle de l’émetteur.

M5 — Consentement

EF-10	Attestation obligatoire de détention des décharges à chaque enregistrement/lot, horodatée et tracée.

M6 — Vérification publique

EF-11	Page publique, sans compte, affichant la fiche autoritative et un statut explicite (authentique / non enregistré / révoqué).

M7–M9 — Administration, droits, tableaux de bord

EF-12	Journal d’audit consultable des actions sensibles ; tableaux de bord par rôle.

EF-13	Exercice des droits des titulaires ; le retrait du consentement révoque immédiatement le document.

# 7. Exigences non fonctionnelles (ENF)

ENF-01	Performance : la page de vérification répond en moins de 2 secondes en conditions normales de réseau mobile.

ENF-02	Volumétrie : un import de 1 000 lignes est traité en arrière-plan sans bloquer l’interface.

ENF-03	Disponibilité : cible ≥ 99,5 % ; sauvegardes quotidiennes restaurables.

ENF-04	Accessibilité : conformité WCAG 2.1 niveau AA sur les parcours critiques (contraste ≥ 4,5:1, clavier, ARIA).

ENF-05	Compatibilité : responsive, mobile-first, sans défilement horizontal, sur navigateurs récents.

ENF-06	Maintenabilité : code conforme aux standards (PSR-12), documenté, avec tests automatisés des scénarios critiques.

ENF-07	Évolutivité : architecture prête pour l’API, l’espace pro et le canal SMS/USSD (files d’attente, index).

ENF-08	Localisation : interface en français, montants en FCFA, fuseau horaire du Niger.

# 8. Exigences de sécurité (SEC)

Chapitre prioritaire, organisé par domaines. Chaque exigence est contrôlée au chapitre 13.

A. Authentification et gestion des identités

SEC-01	Mots de passe hachés (argon2id ou bcrypt à coût élevé) ; jamais stockés ni journalisés en clair.

SEC-02	Politique de complexité et rejet des mots de passe notoirement compromis.

SEC-03	Limitation des tentatives + verrouillage progressif + défi anti-robot après plusieurs échecs.

SEC-04	2FA (TOTP) obligatoire pour les super-administrateurs, recommandée pour les administrateurs émetteurs.

SEC-05	Sessions sécurisées : cookies httpOnly, Secure, SameSite ; rotation à la connexion ; expiration sur inactivité ; invalidation à la déconnexion.

B. Autorisation et cloisonnement

SEC-06	Contrôle d’accès basé sur les rôles (moindre privilège) appliqué côté serveur pour chaque action.

SEC-07	Cloisonnement multi-émetteur strict : contrôle systématique de propriété sur chaque objet (anti-IDOR).

C. Références, jetons et cryptographie

SEC-08	Référence publique générée par un CSPRNG, ≥ 128 bits d’entropie, non séquentielle, avec caractère de contrôle.

SEC-09	Aucun identifiant interne incrémental exposé ; les URL ne permettent pas l’énumération.

SEC-10	QR = URL de vérification + jeton signé (HMAC) ; toute vérification est faite côté serveur.

SEC-11	Secrets hors du code (variables d’environnement) ; TLS 1.2+ pour tous les échanges ; rotation des clés possible.

D. Protection des données et vie privée

SEC-12	Photos et justificatifs en stockage privé hors racine web ; accès uniquement via URL signée à durée limitée.

SEC-13	Ré-encodage des images à l’upload avec suppression des métadonnées (EXIF).

SEC-14	Chiffrement au repos des données les plus sensibles (photos, justificatifs, champs personnels critiques).

SEC-15	Minimisation : la page publique n’expose que les champs strictement nécessaires (liste blanche).

SEC-16	Rétention définie et purge automatique ; le retrait du consentement entraîne une révocation effective.

E. Sécurité applicative

SEC-17	Protection contre l’injection (requêtes préparées/ORM), le XSS (échappement contextuel + CSP) et le CSRF (jetons).

SEC-18	Validation stricte des entrées par liste blanche ; validation réelle des fichiers (type, taille, contenu) et stockage non exécutable.

SEC-19	Protection contre l’affectation de masse ; en-têtes de sécurité (CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, frame-ancestors, Referrer-Policy).

SEC-20	Débogage désactivé en production ; pages d’erreur sans divulgation technique ; dépendances sans vulnérabilité critique connue.

F. Anti-fraude et abus

SEC-21	Onboarding émetteur vérifié documentairement et activé manuellement ; suspension possible en cas de doute.

SEC-22	Limitation du débit de vérification (par IP et globale), anti-énumération, détection de pics anormaux avec alerte.

G. Journalisation, audit et supervision

SEC-23	Journal d’audit en ajout seul des actions sensibles (qui, quoi, quand, IP) ; logs applicatifs sans données personnelles ni secrets.

SEC-24	Supervision et alertes (erreurs, échecs d’authentification, tentatives d’abus).

H. Sauvegarde, continuité et réponse à incident

SEC-25	Sauvegardes chiffrées et régulières, dont la restauration est testée périodiquement (RPO/RTO définis).

SEC-26	Procédure de réponse à incident et de notification de violation (délai cible 72 h).

I. Cycle de vie sécurisé et vérification indépendante

SEC-27	Revue de code de sécurité et tests de sécurité automatisés dans la chaîne d’intégration.

SEC-28	Test d’intrusion indépendant avant mise en production, puis périodique.

SEC-29	Analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) réalisée pour le traitement des photographies et parcours.

SEC-30	Environnements séparés (développement, pré-production, production) ; aucune donnée réelle en environnement de test.

# 9. Classification et modèle de données

Classification des données

| Niveau | Exemples | Protection minimale |
| --- | --- | --- |
| Publique | Fiche affichée à la vérification (champs minimaux) | Intégrité ; minimisation |
| Interne | Statistiques, journaux applicatifs | Accès restreint par rôle |
| Personnelle | Nom, photo, filière, année, mention | Chiffrement, accès contrôlé, consentement |
| Sensible / critique | Justificatifs émetteurs, secrets, mots de passe | Chiffrement fort, accès très restreint, audit |

Entités principales

| Entité | Champs principaux |
| --- | --- |
| users | nom, email, mot_de_passe (haché), rôle, emetteur_id, 2fa, statut |
| emetteurs | nom, type, identifiant_legal, adresse, contact, statut, verifie_le, verifie_par |
| documents | emetteur_id, titulaire_nom, photo, type, intitulé, filière, année, mention, référence (unique), statut |
| attestations | emetteur_id, lot_id, atteste_par, atteste_le, nombre, version_texte |
| verifications_log | document_id, ip (minimisée), canal, vérifié_le |
| audit_log | user_id, action, entité, entité_id, ip, horodatage |

# 10. Architecture technique

- Application : Laravel 11 (PHP 8.3), Livewire 3, Tailwind CSS.

- Données : MariaDB/MySQL ; files d’attente Laravel pour les imports ; index adaptés à la volumétrie.

- Stockage : disque privé pour photos et justificatifs, servis via URL signées.

- Infrastructure : Linux, Nginx + PHP-FPM, HTTPS (TLS), sauvegardes planifiées, environnements séparés.

# 11. Direction UI/UX

- Esthétique : institutionnelle, sobre, lisible ; bleu marine + sarcelle + neutres.

- Sémantique de statut : vert = authentique, ambre = non enregistré, rouge = révoqué/invalide, non confondables.

- Typographie : sans-serif professionnelle (Inter/IBM Plex Sans), corps 16 px, interligne ≈ 1,5.

- Accessibilité : contraste ≥ 4,5:1, clavier, ARIA, zones tactiles ≥ 44 px, « reduced motion ».

- Mobile-first : priorité à la page de vérification ; animations utiles de 150–300 ms ; icônes SVG.

# 12. Conformité et protection des données

- Base légale : consentement du titulaire, recueilli par l’émetteur via la décharge type.

- Minimisation, durée de conservation définie, purge et droit à l’effacement.

- Droits des personnes : accès, rectification, opposition, retrait, suppression.

- Formalités : déclaration/enregistrement auprès de l’autorité ou du ministère compétent, compte tenu de la transition post-HAPDP (loi n°2022-59).

- Analyse d’impact (AIPD) documentée avant mise en production (voir SEC-29).

# 13. Résultats attendus et dispositif de contrôle

Chaque exigence critique est vérifiée par un contrôle précis. Le symbole ★ signale un contrôle de sévérité critique (voir chapitre 15). Un contrôle n’est « vert » que si son critère de réussite est intégralement satisfait.

13.1. Matrice de contrôle — Sécurité

| Réf | Résultat attendu | Méthode de contrôle | Critère de réussite |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification et accès |  |  |  |
| ★ SEC-01 | Aucun mot de passe n’est lisible en base ni dans les journaux. | Inspection base + revue des logs. | Empreintes de hachage uniquement ; aucun secret en clair. |
| SEC-03 | Les tentatives répétées de connexion sont bloquées. | Test : 6 échecs consécutifs. | Le compte/IP est temporairement bloqué et l’événement journalisé. |
| ★ SEC-05 | Une session ne peut être réutilisée après déconnexion. | Test : rejouer un cookie de session après logout. | Accès refusé ; nouvelle authentification requise. |
| Autorisation et cloisonnement |  |  |  |
| ★ SEC-07 | Un émetteur ne peut accéder aux données d’un autre. | Test d’isolation : accès direct à une ressource d’un autre émetteur (IDOR). | Réponse 403/404 ; aucune donnée renvoyée. |
| SEC-06 | Chaque action sensible est autorisée côté serveur. | Tests par rôle sur les routes protégées. | Toute action hors périmètre du rôle est refusée. |
| Références et cryptographie |  |  |  |
| ★ SEC-08 | Les références sont imprévisibles et non énumérables. | Génération d’un échantillon + analyse d’entropie et de séquence. | ≥ 128 bits d’entropie ; aucune suite prévisible ; contrôle de validité effectif. |
| ★ SEC-09 | Les URL ne permettent pas d’énumérer les documents. | Tentative d’incrémentation/permutation d’URL. | Aucune fiche accessible par déduction d’URL. |
| SEC-10 | Un QR falsifié n’est pas reconnu comme valide. | Test : QR avec jeton altéré. | La vérification serveur rejette le jeton non signé. |
| Données et vie privée |  |  |  |
| ★ SEC-12 | Photos et justificatifs ne sont pas accessibles publiquement. | Accès direct à l’URL de stockage sans autorisation. | Accès refusé hors URL signée valide. |
| SEC-13 | Les images stockées ne contiennent pas de métadonnées. | Extraction EXIF sur images enregistrées. | Aucune métadonnée résiduelle. |
| ★ SEC-15 | La page publique n’expose que les champs autorisés. | Revue de la réponse ; test de champs hors liste blanche. | Aucun champ non prévu n’est exposé. |
| ★ SEC-16 | Le retrait du consentement rend le document non vérifiable. | Test : révoquer puis vérifier. | Statut « révoqué » affiché immédiatement ; données minimisées. |
| Sécurité applicative |  |  |  |
| SEC-17 | L’application résiste aux injections, XSS et CSRF. | Jeu de charges malveillantes + revue ; test d’intrusion (SEC-28). | Aucune exécution ni contournement ; jetons CSRF exigés. |
| SEC-18 | Les fichiers importés sont validés et non exécutables. | Upload de fichiers piégés (mauvais type, script). | Rejet des fichiers non conformes ; aucun fichier exécuté. |
| SEC-19 | Les en-têtes de sécurité sont présents. | Analyse des en-têtes HTTP. | CSP, HSTS et en-têtes attendus configurés. |
| SEC-20 | Les erreurs ne divulguent aucune information technique. | Provoquer des erreurs en production. | Aucune trace technique ni version exposée. |
| Anti-fraude, audit et continuité |  |  |  |
| ★ SEC-21 | Un émetteur non vérifié ne peut rien enregistrer. | Test avec compte « en attente ». | Enregistrement impossible jusqu’à validation. |
| SEC-22 | La vérification résiste à l’aspiration massive. | Test de charge répétée depuis une même source. | Rate-limiting déclenché ; alerte au-delà du seuil. |
| SEC-23 | Les actions sensibles sont tracées de façon fiable. | Exécuter des actions puis auditer le journal. | Chaque action figure avec auteur, horodatage et cible ; journal non altérable. |
| ★ SEC-25 | Une sauvegarde est réellement restaurable. | Restauration sur environnement de test. | Données et fichiers restaurés conformes ; RPO/RTO respectés. |
| ★ SEC-28 | Aucune vulnérabilité critique à la mise en production. | Test d’intrusion indépendant. | Zéro faille critique ou majeure ouverte au go-live. |
| SEC-29 | Le traitement des données à risque est évalué. | Revue de l’AIPD. | AIPD documentée, risques traités ou justifiés. |

13.2. Matrice de contrôle — Fonctionnel (recette)

| Réf | Résultat attendu | Méthode de contrôle | Critère de réussite |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-04 | La validation d’un émetteur est tracée. | Valider un émetteur puis auditer. | Statut « vérifié le… » + auteur enregistrés. |
| ★ EF-08 | Chaque document reçoit une référence unique et un QR fonctionnel. | Créer plusieurs documents ; scanner les QR. | Références uniques ; chaque QR ouvre la bonne fiche. |
| ★ EF-10 | Aucun enregistrement sans attestation de consentement. | Tenter un enregistrement sans cocher l’attestation. | Enregistrement bloqué ; attestation exigée et tracée. |
| EF-07 | Un import volumineux n’altère pas l’expérience. | Importer 1 000 lignes. | Traitement en arrière-plan ; rapport d’erreurs ; interface réactive. |
| ★ EF-11 | Les trois statuts de vérification sont non confondables. | Vérifier un document authentique, une référence inexistante, un document révoqué. | Codes couleur et libellés distincts pour chaque cas. |
| EF-13 | Le titulaire peut faire révoquer sa fiche. | Traiter une demande de retrait. | Document non vérifiable immédiatement ; action auditée. |
| ENF-01 | La vérification est rapide sur mobile. | Mesure du temps de réponse en réseau contraint. | Affichage de la fiche en moins de 2 secondes. |
| ENF-04 | Les parcours critiques sont accessibles. | Audit d’accessibilité (contraste, clavier, ARIA). | Conformité WCAG 2.1 AA sur les parcours critiques. |

# 14. Plan de tests et recette

- Tests fonctionnels automatisés (unitaires et d’intégration) sur les scénarios critiques.

- Tests d’isolation multi-émetteur systématiques (anti-IDOR).

- Tests de sécurité automatisés + revue de code + test d’intrusion indépendant (SEC-28).

- Tests de performance/charge sur la vérification et les imports.

- Recette utilisateur (UAT) avec l’émetteur pilote sur données réelles (après AIPD et consentement).

# 15. Échelle de sévérité et règle de mise en production

| Sévérité | Définition | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Critique ★ | Faille exploitable, fuite de données, contournement d’authentification, référence énumérable. | Bloque la mise en production. |
| Majeur | Écart de sécurité ou fonctionnel avec impact réel mais contournable temporairement. | À corriger avant le go-live ou selon plan validé. |
| Mineur | Amélioration sans risque direct. | Backlog, sans blocage. |

Règle de go-live : aucun contrôle de sévérité critique ni majeur non traité ne doit rester ouvert avant la mise en production.

# 16. Livrables, jalons et gouvernance

- Code source versionné et documenté ; migrations et jeux de démonstration ; procédures d’installation, de déploiement et de sauvegarde.

- Rapport de recette renseignant chaque matrice de contrôle (statut vert/rouge par exigence).

- Rapport de test d’intrusion et AIPD avant mise en production.

- Jalons alignés sur le phasage : chaque phase est réceptionnée sur ses critères de contrôle avant la suivante.

# 17. Hypothèses et risques

- Solution maintenable par une petite équipe ; stack Laravel retenue à cet effet.

- Cadre légal en transition (dissolution de la HAPDP) : interlocuteur de déclaration à confirmer.

- Connectivité variable : évolution prévue vers une vérification hors-ligne (SMS/USSD).

- Risque principal : compromission de la confiance ; il est maîtrisé par le chapitre 8 et son dispositif de contrôle.

# Annexe A — Glossaire

- CSPRNG : générateur de nombres aléatoires cryptographiquement sûr.

- IDOR : accès non autorisé à un objet par manipulation de son identifiant.

- HMAC : code d’authentification de message garantissant l’intégrité d’un jeton.

- EXIF : métadonnées embarquées dans une image (dont la géolocalisation).

- AIPD : analyse d’impact relative à la protection des données.

- RPO/RTO : perte de données maximale admissible / délai de reprise visé.

- WCAG AA : niveau de conformité d’accessibilité web.

Cahier des charges — édition experte, modèle de travail à adapter à la stack et au cadre légal définitifs.